← Documentación · Inicio app

Versión doc: 1.4 · 25 may 2026 · Software 0.0.105 · Memoria v4.1 · Canvas: canvases/estado-avance.canvas.tsx, canvases/comparacion-costos-transporte.canvas.tsx

# Resumen Canvas — Cubik

Equivalente al canvas de estado de avance en Cursor y a la memoria técnica v4.0. Export Word: npm run export:all-docs.

Producción:uber-truck-production.up.railway.app · /probar

## 1. Avance global (jun 2026)

| Área | % | Nota |
| --- | --- | --- |
| MVP digital núcleo (fase 2) | ~94% | Paridad Uber: viajes, chat, incidentes, GPS, billetera, app Cubik |
| Multas y cobros (2.10) | ~40% | Billetera multi-cuenta; multas legacy; wallet prod pendiente |
| Cubik Saldo piloto 10/5 (2.11) | ~78% | Pagar simulado, badges, notificación transportista, Cuenta piloto |
| Cubik Saldo prod (wallet + escrow) | ~8% | Retención al En ruta, ledger, recarga pasarela — siguiente |
| Push móvil (FCM) | ~70% | Backend OK; validación push-test en teléfono pendiente |
| Proyecto hasta M5 | ~48% | Piloto M2 (20 viajes) siguiente foco operativo |

## 2. Releases recientes (v0.0.100–0.0.105)

| Versión | Foco | Commit |
| --- | --- | --- |
| 0.0.105 | Calibración sugerencia flete RM–V (80k + 450/km + 22/kg) | — |
| 0.0.104 | Notificaciones pago al día + campana más rápida | 7f09d15 |
| 0.0.103 | Badge «Embarcador pagó» + notif visible en completados | 551c832 |
| 0.0.102 | Botón Pagar + drawer Cubik Saldo + SQL 026 | 96947cf |
| 0.0.101 | Performance primera carga Mis viajes | 5258886 |
| 0.0.100 | Cubik Saldo piloto UI + comisiones 10/5 | a52f23d |

## 3. Cubik Saldo piloto — operativo

- Embarcador: Pagar con Cubik Saldo en Mis viajes → Completados (drawer; web desktop modal 360px)

- Transportista: campana «Embarcador pagó el flete» + badges «Embarcador pagó» / «Cobro en gestión»

- Cuenta: sección Cubik Saldo (piloto) — Por pagar / Pagados

- API: POST /api/matches/:id/pilot-pay · SQL: RUN_026_pilot_payment.sql

- Limitación: simulación — sin movimiento real de dinero; completed ≠ pagado hasta pulsar Pagar

## 3b. Calibración tarifas sugerencia (v0.0.105)

- Fórmula: base $80.000 + $450/km + $22/kg (antes 120k / 750 / 45)

- Ejemplo: Renca–La Serena 463 km, 12 t → ~$452k–$691k (viaje real ~$570k)

- Config: variables BUDGET_* en Railway — ver DEPLOY.md

- Canvas comparación: canvases/comparacion-costos-transporte.canvas.tsx

## 4. Modelo pagos (reglas de negocio)

| Regla | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fee embarcador (solo él ve) | 10% sobre flete acordado | Piloto activo |
| Comisión transportista (solo él ve) | 5% sobre flete acordado | Piloto activo |
| Take rate plataforma | 15% efectivo | Admin / GMV |
| Pago piloto | Post- completed simulado | v0.0.102+ |
| Publicar carga | Saldo ≥ 20% del presupuesto máximo | Prod pendiente |
| Retención escrow | Al Marcar en ruta (flete + 10%) | Prod pendiente |
| Sin efectivo | Cubik Saldo; devoluciones a wallet | Diseño cerrado |
| Tier formalidad | ≥ $1.000.000 → factura + saldo | Diseño cerrado |
| Cubik Plus Empresa | Mensualidad vs descuento % (tipo Uber One) | Futuro post-M2 |

## 5. Funcionalidades MVP

| Funcionalidad | Estado |
| --- | --- |
| Emparejar, cancelación, chat ruta, GPS, Mis viajes, calificación ★ | Hecho |
| Billetera multi-cuenta · Cubik app Android | Hecho |
| Cubik Saldo piloto — Pagar + notificación transportista | Hecho v0.0.100–0.0.105 |
| Sugerencia flete calibrada RM–V | Hecho v0.0.105 |
| Wallet real + retención al En ruta | Pendiente |
| Twilio Proxy (llamadas enmascaradas) | UI lista; proxy pendiente |
| Push FCM recepción en teléfono | Backend OK; validación pendiente |

## 6. Prioridades inmediatas

- P0: Wallet real + escrow en ruta (piloto 10/5 ya validado)

- P0: Twilio Proxy (llamadas enmascaradas)

- P0: Piloto M2 — 20 viajes completed corredor RM ↔ Valparaíso/San Antonio

- P1: Push FCM en dispositivo físico

- P2: Cubik Plus Empresa (suscripción)

Detalle: Memoria v4.1 · Journey v2.9 · Estrategia