← Documentación

# Hito — MVP digital v1

Bitácora mayo 2026 · adelanto vs Gantt M3 (oct 2026). No incluir secretos en copias públicas.

## Objetivo

Marketplace web: oferta de capacidad, demanda de carga, emparejar, estados, chat, cancelación (acuerdo mutuo / multas) y notificaciones con JWT.

## Stack entregado

| Capa | Implementación |
| --- | --- |
| API | Node 20 + Express 4 |
| Datos | Supabase (migraciones 001–008) |
| UI | public/ — embarcador, transportista, matches, cuenta |
| Auth | JWT + bcrypt |
| Deploy | Railway + /health |

## Entregables

| ID | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Migraciones + auth + matches | Hecho |
| 2.2 | API offers / loads / matches | Hecho |
| 2.3 | Formularios web + demo | Hecho |
| 2.4 | Panel matches, chat | Hecho |
| 2.5 | Railway producción | Hecho |
| + | Match automático, acuerdo mutuo, notificaciones | Hecho |
| + | Cuenta y multas (sin pasarela) | Parcial 2.10 |

## Problemas frecuentes

- SQL 008 pendiente en Supabase prod → Sql-Supabase-Uber-Truck.html

- GitHub Action failed: solo validación; deploy vía Railway

- Notificaciones requieren login JWT

Políticas: Politica-Cancelacion · Multas-Cuenta (HTML en /docs/)