← Documentación

# Próximos hitos — Uber Truck

Backlog operativo · mayo 2026 · P0 bloquea · P1 siguiente · P2 planificado

## P0 — Esta semana

| # | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar SQL 008 en Supabase prod | Pendiente usuario |
| 2 | Validar /health y login en Railway prod | Hecho |
| 3 | Revisar hub documentación /docs/ | Hecho |

## P1 — Siguiente sprint

| # | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 4 | Mis cargas / mis ofertas por owner_user_id | Pendiente |
| 5 | Piloto concierge: 20 emparejamientos (M2) | Pendiente |
| 6 | Capturas en docs/img/ post-piloto | Pendiente |

## P2 — Después del piloto

| # | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7 | Botón generar cargo + pasarela | Diseño |
| 8 | KYC manual + ratings (fase 3) | Planificado |
| 9 | Match semi-automático por corredor (fase 4) | Planificado |

## No hacer aún

- App móvil nativa

- Open Finance

- Pricing dinámico completo

Ver también: Memoria-tecnica-Uber-Truck.html · Hito-Digital-MVP-Uber-Truck.html