← Documentación

# Roadmap — Uber Truck

## Fase 0 — Kickoff

- Plantilla proyecto + Cursor — Hecho

- Completar KICKOFF — En curso

- Entrevistas usuarios — Pendiente

## Fase 1 — MVP backend

| # | Entregable |
| --- | --- |
| 1.1 | Esquema BD |
| 1.2 | API CRUD carga |
| 1.3 | API estados viaje |
| 1.4 | Auth mínimo |
| 1.5 | Deploy Railway |

## Fase 2 — MVP web

| # | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1–2.3 | UI + notificaciones base | Hecho |
| 2.4–2.9 | Mis cargas / mis ofertas (owner_user_id) | Pendiente |
| 2.10a–d | Cuenta, multas, SQL 008, API cuenta | MVP |
| 2.10e–f | Pasarela + bloqueo mora | Pendiente |

## Fase 3 — Piloto

5 embarcadores + 10 transportistas · métricas viajes, tiempo match, NPS.

## Fase 4 — Escala

Pagos, GPS, app nativa, pricing dinámico — post-validación.

Principio: validar match carga–camión antes de pagos o app nativa.